工安智瞳

AI 施工安全空间智能体

项目总结文档

面向施工现场安全与进度协同的 AI 空间智能体

团队：GIS（wjy，组长）| 电气（lry）| 数学（lxy）

周期：4 周（10.1 - 10.30 初赛）

仓库：https://github.com/iridescent2026/ai-construction-agent

文档目录

一、项目概述

二、系统调用关系图

三、接口文档

四、GIS 空间数据（GeoJSON）

五、代码实现

六、Git 仓库与分支

七、三人四周详细分工

八、四项基础设施说明

九、统一约定

一、项目概述

工安智瞳是一个面向施工现场的 AI 安全空间智能体系统。系统通过 GIS 空间判断、电气风险监测和智能体决策三个模块的协同，实现施工现场的实时安全预警、风险评分和巡检路径优化。

三人分工总览：

| 成员 | 专业 | 核心职责 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS（wjy，组长） | GIS | 空间数据、危险区判断、地图可视化、接口 | /check_danger 接口 + GIS 地图 |
| 电气（lry） | 电气 | 临时用电风险模型、设备状态 | /devices 接口 + 电气风险评分 |
| 数学（lxy） | 数学 | 智能体骨架、风险融合、路径优化 | 智能体 + /risk + /route 接口 |
| 共同 | - | 前端集成、文档、视频、答辩 | Web Demo + 申报书 + 视频 |

二、系统调用关系图

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 前端 Web 看板 │ │ （地图 + 风险点 + 对话框 + 巡检路线） │ └──────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ 调用 ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 数学同学：智能体决策层 │ │ 风险评分 ¦ 路径优化 ¦ 风险预测 ¦ 工具调用 ¦ 对话 │ └──────┬──────────────────────────────┬───────────────┘ │ 调用 │ 调用 ▼ ▼ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ GIS 空间判断接口 │ │ 电气风险接口 │ │ （wjy负责） │ │ （lry负责） │ └──────────────────┘ └──────────────────┘

前端调用数学同学的智能体；智能体再调用 GIS 空间判断接口和电气风险接口；三方数据统一用 JSON 交换。

三、接口文档（见接口文档word）

四、GIS 空间数据（GeoJSON）

基于杭州余杭国际体育中心在建工地坐标（120.007E, 30.293N），已生成 4 个 GeoJSON 文件，提供整个系统的空间数据基础。

| 文件名 | 内容 | 要素数 |
| --- | --- | --- |
| danger_zones.geojson | 3个危险区域多边形（基坑/吊装区/高空区） | 3 |
| electrical_boxes.geojson | 4个配电箱点（含负荷/温度/漏电/风险评分） | 4 |
| personnel_points.geojson | 5个人员定位点（含是否闯入/距边界距离） | 5 |
| inspection_route.geojson | 1条巡检路线（520米/18分钟） | 1 |

卫星底图加载方式（QGIS）：

在 QGIS 浏览器面板，右键 XYZ Tiles 新建连接，URL 填入：

Esri 卫星影像（推荐）: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x} Google 卫星影像: https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}

同时已生成可视化 HTML 地图（工地布局图.html），双击浏览器打开即可查看卫星影像底图 + 危险区域 + 配电箱 + 人员定位 + 巡检路线。

五、代码实现

5.1 空间判断核心逻辑 (gis/gis_check.py)

使用 shapely 库读取 GeoJSON 危险区域，判断人员坐标是否在区域内。已验证通过。

5.2 FastAPI 接口服务 (gis/main.py)

将空间判断逻辑包成 FastAPI 接口，数学同学可通过 HTTP 调用。已验证通过。

FastAPI - Swagger UI

六、Git 仓库与分支

项目已托管至 GitHub，地址：https://github.com/iridescent2026/ai-construction-agent

项目结构：

ai-construction-agent/ ├── .gitignore ├── README.md ├── gis/ # GIS 空间判断模块（wjy） │ ├── gis_check.py # 核心空间判断逻辑 │ ├── main.py # FastAPI 接口服务（端口 8000） │ └── danger_zones.geojson # 危险区域数据 ├── electrical/ # 电气风险模块（lry） │ ├── main.py # FastAPI 接口服务（端口 8001） │ └── README.md ├── math/ # 智能体与算法模块（lxy） │ ├── main.py # FastAPI 接口服务（端口 8002） │ └── README.md ├── frontend/ # 前端可视化大屏 │ ├── index.html # 页面入口 │ ├── app.js # 调用各模块 API 并渲染 │ └── danger_zones.geojson # 前端展示用危险区域数据 ├── docs/ │ ├── api.md # 接口文档（Markdown） │ └── 接口文档.docx # 接口文档（Word） └── README.md

分支说明：

| 分支 | 负责人 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| main | 全员 | 稳定发布代码 |
| gis | wjy | GIS 空间判断模块开发 |
| electrical | lry | 电气风险模块开发 |
| math | lxy | 智能体与算法模块开发 |

队友克隆与建分支命令：

# 克隆仓库 git clone https://github.com/iridescent2026/ai-construction-agent.git cd ai-construction-agent # lry（电气）建分支: git checkout -b electrical git push -u origin electrical # lxy（数学）建分支: git checkout -b math git push -u origin math

七、三人四周详细分工

7.1 第1周（10.1-10.7）：各自跑通模块

| 成员 | 任务 | 具体动作 | 本周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS | 空间模块接口化 | 1. check_person_in_danger 包成 FastAPI 2. 接口 POST /check_danger 3. 用 /docs 测试通过 4. 更新 docs/api.md | /check_danger 接口 + 接口文档 |
| 电气 | 电气风险模块 | 1. 模拟配电箱数据 2. 写风险规则 3. 输出 JSON 4. 包成 GET /devices | /devices 接口 + 电气风险 JSON |
| 数学 | 智能体骨架 | 1. 搭 LangChain/通义千问 2. 定义工具调用 3. 实现简单对话 4. 先用假数据测试 | 可对话的智能体骨架 |
| 共同 | 每日站会 | 每天10分钟同步进度 | 站会记录 |

周末检查：三个模块都能用假数据独立跑通。

7.2 第2周（10.8-10.14）：算法与数据打通

| 成员 | 任务 | 具体动作 | 本周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS | 空间分析增强 | 1. 加入缓冲区分析 2. 支持多人同时判断 3. 输出风险热力图数据 4. 推送 gis 分支 | 缓冲区 + 热力图数据 |
| 电气 | 风险评分模型 | 1. 规则升级为评分模型（0-1） 2. 支持单设备查询 3. 推送 electrical 分支 | 电气风险评分 + 单设备接口 |
| 数学 | 风险融合+路径优化 | 1. 融合 GIS + 电气风险 2. 实现巡检路径优化（OR-Tools） 3. 输出 /risk 和 /route 4. 推送 math 分支 | 风险融合 + 路径优化接口 |
| 共同 | 接口联调 | 数学同学调用 GIS 和电气接口 | 联调记录 |

周末检查：数学同学的智能体能调用 GIS 和电气接口，拿到真实数据。

7.3 第3周（10.15-10.21）：集成与前端

| 成员 | 任务 | 具体动作 | 本周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS | 地图可视化 | 1. Leaflet/Mapbox 显示工地地图 2. 显示危险区、人员点、热力图 3. 点击风险点弹出详情 | 前端地图页面 |
| 电气 | 电气状态可视化 | 1. 配电箱状态图 2. 风险设备列表 3. 与前端对接 | 电气状态面板 |
| 数学 | 智能体集成 | 1. 智能体调用三个接口 2. 实现自然语言问答 3. 工具调用过程可视化 | 智能体对话页面 |
| 共同 | 前端集成 | 地图+电气面板+对话框拼成一个页面 | 可交互 Demo |

周末检查：打开网页，能看到地图+风险点+电气状态+对话框，输入问题能返回答案。

7.4 第4周（10.22-10.30）：打磨与交付

| 成员 | 任务 | 具体动作 | 本周产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS | 架构图+视频 | 1. 画1页技术架构图 2. 录制 GIS 部分演示 3. 检查模块稳定性 | 架构图 + 视频片段 |
| 电气 | 申报书电气部分 | 1. 写电气风险模型说明 2. 写价值量化 3. 录制电气部分演示 | 申报书电气部分 + 视频片段 |
| 数学 | 申报书算法+视频脚本 | 1. 写智能体与算法说明 2. 写5分钟演示脚本 3. 录制智能体演示 | 申报书算法部分 + 视频脚本 |
| 共同 | 最终交付 | 1. 合并所有分支到 main 2. 写 README 3. 现场演示彩排 | 5项交付物 + 彩排 |

周末检查：5项交付物全部完成。

按交付物反推责任：

| 交付物 | 主要负责人 | 协助 |
| --- | --- | --- |
| 项目申报书 | 数学 | GIS、电气 |
| 可运行 Demo | GIS（前端） | 电气、数学 |
| 演示视频（5分钟以内） | 数学（脚本） | GIS、电气 |
| 1页技术架构图 | GIS | 电气、数学 |
| 现场演示 | 三人 | - |
| 源码仓库 | GIS（组长） | 电气、数学 |

八、四项基础设施说明

前期已完成的四项基础设施，是三人能同时开工、最后能拼成一套系统的前提。

8.1 一页接口文档

作用：让三个人能同时开工

8.2 一张工地底图（GeoJSON）

作用：给整个系统提供空间基准

8.3 一个空间判断函数

作用：把坐标变成风险判断

8.4 一个 Git 仓库

九、统一约定

- 所有接口统一用 JSON 格式；

- 所有坐标统一用 [经度, 纬度]；

- 所有风险评分统一用 0-1；

- 所有接口先用模拟数据跑通，再对接真实数据；

- 接口变更必须提前在群里通知三人。